UMOWA Nr .......

zawarta w dniu …………. w Zwoleniu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Aleja Pokoju 5, reprezentowanym przez:

- Dyrektora– Krzysztof a Jarosza

- Głównego Księgowego – Monikę Jaskólską

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................reprezentowanym przez:

1) ………………………………………

2) ………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

W związku z wyborem  najkorzystniejszej oferty dokonanym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 133 000 Euro na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Strony zawarły umowę następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania

w postaci budowy budynku  garażu trzystanowiskowego w Zwoleniu przy

ul. Ludowej 7, zwanego dalej „zadaniem”, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz SIWZ będących  załącznikami do niniejszej umowy.

2. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników niezbędnych do wykonania zadania i zobowiązuje się  wykonać je z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części zadania innym osobom.

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania zadania, a także do zaleceń właściwych władz.

4. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem zadania Wykonawca upoważnia………………….... .

5. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do nadzoru wykonania zadania będzie …………………………………… .

TERMIN WYKONANIA ZADANIA I JEGO ODBIÓR

§ 3

- Strony ustalają, że zadanie  zostanie wykonane w terminie do dnia ……………..........

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu .... dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlano-montażowe w ciągu ........... dni roboczych od dnia przekazania placu  budowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu realizacji zadania przez Wykonawcę  dokonać protokolarnego jego odbioru. Protokół winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

W protokole odbioru Strony stwierdzą stan wykonania określonego umową zakresu robót budowlano-montażowych, a także ewentualne wady i termin ich usunięcia.

W tym przypadku odbiór zadania  nastąpi po usunięciu wad przez Wykonawcę.

WYNAGRODZENIE

§ 4

- Za wykonanie całego zadania Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ………………………………….......................................zł netto (słownie: ……………………………… ), ……………………. zł brutto w tym stawka ……..VAT zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik   do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w terminie ........... dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego odbioru zadania.

- Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zadania, w tym koszty materiałów i robocizny.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót budowlano-montażowych z własnych materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz zgodnie z przepisami prawa;

- prowadzenie robót w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z przepisami bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska;

- ubezpieczenie placu budowy i robót budowlano-montażowych od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

- utrzymanie  na terenie placu budowy porządku i czystości oraz uprzątnięcie na własny koszt  po zakończeniu terenu robót;

- poniesienie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody;

- zgłoszenie zakończenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz gotowości do odbioru końcowego wpisem do Dziennika budowy;

- sporządzenie dokumentacji, w tym sporządzenie rozliczenia końcowego wykonania robót budowlano-montażowych i przekazanie jej w terminie ..... po dniu odbioru końcowego Zamawiającemu;

- współpraca z inspektorem nadzoru we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadania.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę;

2) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie określonym niniejszą umową;

3) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) powołanie inspektora nadzoru;

6) sprawdzenie sposobu wykonania, ilości i jakości robót ulegających zakryciu lub

zanikających w trybie niepowodującym wstrzymania lub opóżnienia realizacji robót

budowlano-montażowych;

7) dokonanie odbioru wykonanych robót.

§ 7

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach

statusu prawnego swojej firmy a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,

układowego lub likwidacyjnego.

KARY UMOWNE

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1)  ............ % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przez  z powodu

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

2) ....... % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

w razie zwłoki w wykonaniu zadania lub usunięciu wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki licząc od

dnia  wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki.

2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane silą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania przewyższy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może on dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością zapłaconych kar, a rzeczywiście powstałą szkodą.

4. W sytuacji, gdy Zamawiający dowie się o wystąpieniu istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy – może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5. W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonaną część umowy.

ZABEZPIECZENIE

§ 9

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …….. wartości całkowitej wynagrodzenia brutto, tj. ……………………….  zł ((słownie: ………………………. ).

  - Zabezpieczenie powyższe będzie wniesione w formie …………………….

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,  a w szczególności opóżnienia w wykonaniu umowy, jak też z tytułu powstania ewentualnych wad i usterek w tym również roszczeń osób trzecich lub z tytułu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty.

  - Ustala się:

- 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego ją za należycie wykonaną;

- 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

GWARANCJA JAKOŚCI

§ 10

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu  .....................- letniej gwarancji jakości

na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty budowlano-montażowe, której

termin rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2. W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady możliwie

szybko lecz nie później niż w ciągu ........... dni liczonych od dnia otrzymania

informacji o wadzie od Zamawiającego.

3. Ustala się ........... przeglądów gwarancyjnych:

1) pierwszy przegląd ......................................

2) drugi przegląd ............................................

3) trzeci przegląd ............................................

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 2

Wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

………………………... 					           ……………………….

ZAMAWIAJĄCY						    WYKONAWCA