ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW DO ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie !:

Proszę o podanie terminu podpisania umowy i wprowadzenia na budowę oraz terminu zakończenia wymiany okien i drzwi w przedmiotowym przetargu.

Odpowiedź:

Przybliżony termin podpisania umowy – 12.08.2009

Termin zakończenia realizacji wymiany okien i drzwi – 6 tygodni od dnia następnego po podpisaniu umowy